# АДМИНИСТРАЦИЯ

# КРЕМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# Клетского муниципального района

# Волгоградской области

|  |
| --- |
|  |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 11.02.2013 года № 6

О подготовке и проведении

 мероприятий по безаварийному

Пропуску весеннего половодья

 (паводков) в 2014 году

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчения их последствий, снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики в период весеннего половодья в 2014 году

 **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску весеннего половодья и паводков 2014 года на территории Кременского сельского поселения (прилагается).
2. Для осуществления оперативного руководства по пропуску паводковых вод создать комиссию в составе:

- Уткин Валерий Васильевич – глава Кременского сельского

 поселения

- Садчиков Михаил Петрович – заместитель главы Кременского

 сельского поселения

- Яблонский Игорь Олегович - директор МУП «Кременское» ЖКХ.

3. Утвердить состав сил и средств Кременского сельского поселения, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья и поводков 2014 года.

4. Организовать наблюдение за развитием ледовой обстановки, возможными местами образования дедовых заторов, повышением уровня воды на водных объектах и состоянием гидротехнических сооружений в паводковый период.

5. Организовать сбор, анализ, обобщение и обмен информацией в области защиты населения и территорий при пропуске весеннего половодья и паводковых вод на территории Кременского сельского поселения.

6. Провести проверку готовности системы оповещения и обучения населения действиям по сигналам оповещения.

7. Обеспечить контроль за соблюдением собственниками и эксплуатирующими организациями требований по безопасности гидротехнических сооружений, а также по соблюдению ими установленного порядка эксплуатации.

8. Обеспечить очистку от снега, льда и мусора пропускных каналов, водостоков и водосбросных сооружений на гидротехнических сооружениях.

9. При угрозе осложнения паводковой обстановки организовывать выставление временных постов наблюдения за водной обстановкой.

10. Обеспечить регулярное информирование населения о развитии весеннего половодья и своевременное его оповещение при угрозе затопления населенных пунктов.

11. Привести в готовность пункты временного размещения отселенного населения и уточнить планы первоочередного жизнеобеспечения населения на этих пунктах на случай необходимости отселения и вывоза материальных ценностей из зон возможного затопления и оказания помощи пострадавшим от наводнения.

12. Отработать планы эвакуации населения, с/х животных, вывоза материальных ценностей, организация подготовки помещений на случай необходимости эвакуации населения из зон затопления и мест содержания с/х животных.

13. Обследовать и обваловать действующие скотомогильники, не допускать их размыва сточными и талыми водами.

14. Уточнить наличие и подготовить подвижные источники энергосбережения для работы в чрезвычайных ситуациях.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Кременского сельского поселения.

Глава Кременского

сельского поселения В.В. Уткин.

УТВЕРЖДЕН

 постановлением главы

Кременского сельского поселения от

11.02.2014г. № 5

 **КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**

мероприятий по подготовке к паводко опасному сезону и пропуску весеннего

половодья и паводков 2014 года на территории Кременского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование мероприятий | Сроки исполнений | Ответственные за исполнение |
| 1. | Подготовить и провести заседание КЧС и ПБ Кременского сельского поселения, проанализировать возможную обстановку, ее влияние на объекты экономики и населенные пункты поселения | До 11.02.2014г. | Председатель КЧС и ПБ Кременского сельского поселения |
| 2. | Организовать и провести комиссионное обследование гидротехнических сооружений, дамб, плотин и мостов, прудов накопителей, с решением вопросов по проведению спецработ | До 15.02.2014г. | Председатель КЧС и ПБ Кременского сельского поселения |
| 3. |  Уточнить и определить состав сил и средств, порядок их выделения для оказания помощи при угрозе возникновения ЧС | До 15.02.2014 г. | Противопаводковая комиссия |
| 4. | Разработать и утвердить планы предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод и обеспечению жизнедеятельности населения в зонах возможного подтопления | До 01.03.2014г. | Председатель КЧС и ПБ сельского поселения |
| 5. | Отработать планы эвакуации населения, с/х животных, вывоза материальных ценностей, организовать подготовку помещений на случай возможной эвакуации населения из зон затопления и мест содержания с/х животных | До 01.03.2013г. | Председатель КЧС и ПБ сельских поселения |
| 6. | Организовать выполнение мероприятий сельскохозяйственными организациями независимо от их организационно-правовых форм собственности по уборке минеральных удобрений, ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, свалов бытовых отходов на подведомственных территориях, с целью предотвращения смыва загрязняющих веществ в реки и водоемы |  | Администрация Кременского сельского поселения, руководитель сельхозпредприятий |
| 7. | Провести очистку потенциально затопляемых территорий от мусора и нечистот с целью недопущения ухудшения санитарно - эпидемиологической обстановки | До 01.03.2014г. | Глава администрации Кременского сельского поселения |
| 8. | Уточнить запас лекарственных препаратов и средств оказания первой медицинской помощи в населенных пунктах в зоне возможного затопления | До 01.03.2014 г. | Главный врач Кременской участковой больницы |
| 9. | Провести дополнительную проверку и поддерживать в рабочем состоянии средства связи и оповещения населения в зоне затопления | постоянно |  |