**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРЕМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 01.04.2014 г. № 9

Об утверждении программы

действий по организации работ

по благоустройству и улучшению

санитарного состояния территории

Кременского сельского поселения.

В целях дальнейшей активизации работ по благоустройству и санитарному состоянию территории Кременского сельского поселения, руководствуясь постановлением главы Клетского муниципального района № 197 от 27.03.2014 г. «Об утверждении плана организационных мероприятий по санитарной очистки и благоустройству территории Клетского муниципального района Волгоградской области 2014 года», во исполнение ст. 14 п. 18, 19, ФЗ от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», устава Кременского сельского поселения постановляю:

1. Утвердить программу действий организации работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории Кременского сельского поселения (Приложение № 1).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Кременского сельского поселения – Садчиков М.П.

Глава Кременского

 сельского поселения В.В. Уткин

Приложение №1

к постановлению

главы Кременского

сельского поселения

от 01.04.2013 г. № 9

**Программа**

**действий по организации работ по благоустройству**

**и улучшению санитарного состояния территории**

**Кременского сельского поселения**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. Организационные мероприятия
 |
| 1.1. | Разработка программы действий по организации работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории сельского поселения | март | Члены комиссии по санитарному состоянию и благоустройству ТОС |
| 1.2. | Совместные заседания комиссии по санитарному состоянию и благоустройству и Совета ТОС «Добрая воля», ТОС «Землячество», ТОС «Перекопской» | 1 раз в квартал | Председатель комиссии, председатель ТОС |
| 1.3. | Организация социального значимых работ на территории Кременского сельского поселения | В течении года | Глава администрации, зам. главы, председатель ТОС |
| 1.4. | Разработка мероприятий весеннего месячника добра и милосердия. | март | Глава администрации, зам. главы, председатель ТОС |
| 1.5. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних через СДЦ «Юность» | август | Специалист администрации |
| 1. Реализация мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории Кременского сельского поселения
 |
| 2.1. | Подвоз песка к кладбищам перед Пасхой. | апрель | Зам. главы |
| 2.2. | Вывоз мусора с территории кладбищ | Апрель-август | Зам. главы |
| 2.3. | Ремонт ограды на кладбищах | В течении года | Глава с/п, атаман СКО |
| 2.4. | Расчистка станичной свалки | Весна- осень | Зам. главы |
| 2.5. | Косметический ремонт памятника у Вечного огня | май | Зам. главы |
| 2.6. | Организация субботников по уборке территорий организаций и учреждений. | Апрель-май | Руководитель учреждений и организаций |
| 2.7. | Приведение в порядок братских могил ко Дню Победы. | май | Зам. главы, председатель ТОС |
| 2.8. | Работы по благоустройству детской площадки | Весна-лето | Председатель ТОС |
| 2.9. | Уборка мусора по улицам, на автобусных остановках, на пляже. | Весна-лето | Зам. главы, председатель ТОС |
| 2.10. | Скашивание сорной травы по улицам | Весна - лето | Зам. главы, председатель ТОС |
| 2.11. | Уборка территории возле заброшенных домов | Весна - лето | Зам. главы, председатель ТОС |
| 2.12. | Рейды по станице с целью проверки санитарного состояния домовладений | Весна - лето | Председатель комиссии, председатель ТОС |